|  |
| --- |
|  |
| **ANEXO C MATRIZ DE RIESGO** |
| **CLASE DE RIESGO** | **TIPIFICACIÓN DEL RIESGO** | **CATEGORÍA DEL RIESGO**  |
| **DESCRIPCIÓN** | **OBSERVACIONES** | **UNICAUCA** | **PROPONENTE Y/O CONTRATISTA** | **COMPAÑÍA ASEGURADORA Y/O GARANTÍA** | **PROBABLE** | **MAGNITUD** | **DURACIÓN** |
| **A****D****M****I****N****I****S****T****R****A****T****I****V****O****S** | **El proponente adjudicatario no firma el contrato** | **Por falta de voluntad del adjudicatario o este no acepta las clausulas estipuladas.** |  | **X** |  | **B** | **M** | **M** |
| **El contratista no cumple con las obligaciones contractuales** | **Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato o por la ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades.** |  | **X** | **X** | **A** | **A** | **A** |
| **Incumplimiento en el pago de las personas vinculadas al contrato** | **Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a los trabajos derivados del contrato.** |  | **X** | **X** | **A** | **M** | **A** |
| **El personal del contrato se abstiene de trabajar ante el incumplimiento del pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y/o honorarios** | **El contratista no puede desarrollar a cabalidad el trabajo debido a la falta de personal.** |  | **X** | **X** | **M** | **M** | **M** |
| **Errores en la invitación de carácter involuntario** | **Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos solicitados en la invitación** | **X** |  |  | **B** | **B** | **B** |
| **Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista** | **Errores cometidos por el PROPONENTE O ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.** |  | **X** |  | **A** | **M** | **M** |
| **Propuesta del contratista con pecios artificialmente bajos** | **El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe el valor del contrato.** |  | **X** |  | **A** | **M** | **A** |
| **Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato** | **Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista** |  | **X** |  | **M** | **M** | **M** |
| **Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio** | **Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios relacionados con los trabajos derivados del contrato** |  | **X** |  | **M** | **M** | **M** |
| **J****U****R****I****D****I****C****O****S****-****L****E****G****A****L****E****S****-****D****O****C****U****M****E****N****T****A****L****E****S** | **Problemas entre personas particulares (Naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales, y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca.** | **El contratista debe mantener indemne a la entidad y libre de situaciones que puedan efectuar el normal desarrollo del contrato.** |  | **X** |  | **B** | **B** | **B** |
| **Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato.** | **Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, perfeccionamiento y legalización.** |  | **X** |  | **M** | **B** | **B** |
| **Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio.** | **Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, perfeccionamiento y legalización.** | **X** |  |  | **M** | **B** | **B** |
| **Fallece el contratista y/o el Representante Legal** | **Fallece el contratista actuando el calidad de titular del contrato actuando como persona natural o en calidad de representante legal de la persona jurídica o de la persona plural** |  |  | **X** | **B** | **B** | **B** |
| **Suspensiones del contrato** | **El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no generan en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional**  |  | **X** |  | **B** | **B** | **B** |
| **Prórrogas del contrato** | **El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional a la prorroga no generan en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional** |  | **X** |  | **B** | **B** | **B** |
| **Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo del contrato a ejecutar** | **El contratista desestima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar** |  | **X** |  | **B** | **B** | **B** |
| **Abandono del contrato por parte del contratista** | **El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato** |  | **X** | **X** | **B** | **B** | **B** |
| **F****I****N****A****N****C****I****E****R****O****S** | **Insolvencia del contrato** | **El contratista no dispone de recursos necesarios para la ejecución del contrato** |  | **X** | **X** | **B** | **A** | **A** |
| **Paros sociales ocasionales de comunidades** | **Movimientos de carácter social que afecten el normal desarrollo del contrato** |  |  | **x** | **B** | **A** | **M** |
| **Discrepancias entre contratista y supervisor** | **El contratista no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico** |  | **X** |  | **M** | **M** | **A** |
| **Precios unitarios** | **Los efectos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista** |  | **X** |  | **M** | **A** | **M** |
| **Riesgo Regulatorio de la ley** | **Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso así como la aplicación de la leu de intervención.** | **X** |  |  | **B** | **B** | **B** |
| **F****U****E****R****Z****A****M****A****Y****O****R** | **Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos ,incendios ,fuerzas de la naturaleza** | **Situaciones de carácter imponderable** |  |  | **X** | **M** | **B** | **M** |
| **No asegurables** | **Efecto económico ocasionado por el lucro cesante.** |  |  | **X** | **M** | **M** | **M** |
| **Efecto económico ocasionado por el daño emergente. El daño que corresponde al valor o precio de una actividad contratada ejecutada o en ejecución, bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio a efecto de acciones de terceros en contra de la Entidad no imputables al contratista y que afecta su patrimonio.** |
| **Terrorismo, conflicto armado** | **Situaciones probables y difíciles de anticipar** |  |  | **x** | **M** | **M** | **A** |

**El Proponente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**