UNIVERSIDAD DEL CAUCA

RECTORIA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA INVITACIÓN A COTIZAR ORDENADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No 026  DE 2005

OBRA:

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán, Enero de 2005

PLIEGOS DE CONDICIONES

- OBJETO DE LAS OBRAS:  La Universidad del Cauca está interesada en contratar por el sistema de precios unitarios y plazos fijos, en las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego de condiciones, las obras que a continuación se detallan:

- CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA (ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA EL BLOQUE ADMINISTRATIVO, Y BLOQUES DE AULAS A Y B)

  - NORMATIVIDAD APLICABLE La presente invitación se realiza de conformidad con dispuesto en el articulo 209 de la Constitución Política, el régimen propio de la Universidad dispuesto en la Ley 30 de 1993, el Acuerdo 0105 de 1993 o Estatuto General de la Universidad, el Acuerdo 015 de 2000 o  Régimen de Contratación de la Universidad del Cauca, los artículos 8, 9 y 44 a 49 de la Ley 80 de 1983, la  Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario y demás normas que los modifiquen y/o complementen.  La Universidad del Cauca, como entidad de régimen especial no

La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia, no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. Y por lo tanto y en razón a la obligación legal de atemperarse a las disponibilidades presupuestales previas, se reserva el derecho a adelantar el trámite contractual, hasta la fecha límite para publicar en la página web los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos del proceso de invitación a cotizar.

2.   PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial  para la obra objeto de la convocatoria es el siguiente:

| OBRA | VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO E INDIRECTO), INCLUIDO IVA |
| --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UN MIL TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 78/100 ($1.032´444.147,78) |

En este valor no está incluido el suministro de acero figurado y concreto premezclado (bombeado), que serán suministrados por la Universidad del Cauca.

PARÁGRAFO: En cumplimiento de la Ley 30 de 1993;  el Acuerdo 0105 de 1993;  el Acuerdo 015 de 2000; la Universidad del Cauca descartará toda propuesta que se presente por encima del techo presupuestal fijado, dado que, y de conformidad a Derecho, no puede tramitar sin disponibilidad previa presupuestal, obligación alguna.

De igual manera y para garantizar el proceso de selección objetiva y transparencia debida descartará, toda propuesta que se presente por un valor inferior al 10%  del presupuesto oficial fijado.

- VALOR Y COMPRA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES:

El valor de los pliegos de condiciones para la obra a cotizar será de ochocientos mil pesos moneda corriente ($800.000,00), no reembolsables, que deberán ser consignados en la Tesorería de la Universidad del Cauca, ubicada en la Calle 5 No. 4-70 segundo piso,  de esta ciudad o en el punto de pago Sector Tulcán. Igualmente se podrá consignar en las mismas fechas en la cuenta de ahorros nacional del Banco Popular # 29072027-5 a nombre de la Universidad del Cauca.  Dicha consignación podrá realizarse desde el día veintiuno  (21) de enero hasta el ocho (8) de febrero de 2005 hasta las  4:00 PM; y cuya copia del recibo deberá hacer parte de la propuesta, la que debe tener los siguientes datos:

a. Razón Social y/o nombre de quien adquiere el pliego.

b. Dirección, Teléfono, Nit y Fax.

c. Nombre del representante legal.

d. Nombre e identificación de quien compra el pliego en nombre de la firma

- PROPONENTES:

4.1   Podrán presentar propuestas los profesionales y empresas de la Arquitectura y de la Ingeniería civil, con capacidad de contratación residual  como constructor (Krc) mínima de  tres mil quinientos (3500) SMMLV. y cuya inscripción en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, esté vigente a la fecha del cierre de recepción de propuestas, es decir a fecha  nueve (09) de febrero de 2005. así.  Deberá estar inscrito el RUP así: Actividad 1 Especialidad 04 Grupo 02. El proponente deberá relacionar los trabajos en ejecución, totalizando el valor de los contratos suscritos y el valor ejecutado a la fecha respaldada con las respectivas actas de liquidación Con base en esto deberá calcular la capacidad residual de contratación expresada en SMMLV. La Krc se calculará de acuerdo a la siguiente formula.

Krc = Km – Kc

Donde:

Krc = 	     Capacidad residual de contratación

Km=     Capacidad máxima de contratación inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP)

Kc  =	Capacidad comprometida en contratos vigentes, según relación anexa por el proponente en su propuesta, expresada en SMMLV.

Las propuestas que cumplan con la capacidad residual de contratación exigida estarán habilitadas para continuar siendo estudiadas.

Para ofertas presentadas en consorcio o unión temporal, la capacidad residual de contratación de cada uno de los integrantes será como mínimo del 60% de lo anteriormente expresado y todos sus integrantes deben calcularla individualmente

4.2  Quienes no estén  incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para contratar con la Nación – Universidad del Cauca, de acuerdo con lo Contemplado los artículos 8 , 9 y 44 a 49 de la Ley 80 de 1983 y demás normas concordantes en aplicación a lo dispuesto en el articulo 6 del Acuerdo 015 de 2000.

4.3 No encontrarse en el Boletín de responsables de la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo establecido en ley 610 de 2000.

4.4 Presentar la declaración juramentada de no encontrarse en el Boletín de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación y acompañarla de correspondiente recibo de consignación por el valor equivalente a 3% SMMLV ($ 11.445), para el año 2005, a nombre de DTN – Boletín Deudores Morosos, Formulario Cuenta Empresarial No. 018-99334-5  de Bancafe.  A la copia del formulario de consignación, se le deberá anexar una declaración juramentada de acuerdo con el anexo No. 6. Con la copia de la consignación y con la declaración juramentada se da cumplimiento al parágrafo, del artículo 66 de la Ley 863 de 2003.

4.5 Presentar las propuestas dentro de la oportunidad y lugar señalado en el  pliego de condiciones.

4.6   La propuesta deberá ser suscrita por el representante legal de la firma o la persona natural habilitada para tal fin. Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento no estar inhabilitado para presentar la oferta a titulo personal o por quienes conforman la empresa, unión temporal o consorcio.

4.7  Para esta Convocatoria podrán presentarse ofertas en consorcio o unión temporal siempre y cuando se  ajusten a lo dispuesto por el articulo 7º de la Ley 80 de 1993, y a lo estipulado en el numeral 10.3, literales e y f.

4.8 Si el representante legal del oferente no está autorizado para comprometer a la sociedad por el valor de la oferta, deberá adjuntar la autorización correspondiente.

  - Copia  Tarjeta Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia

- Del proponente cuando es persona natural

- De cada uno de los integrantes, cuando el proponente es Unión Temporal        o Consorcio

- De quien avale la propuesta en caso de persona jurídica.

El Certificado de vigencia de la matrícula deberá tener fecha de expedición no mayor a seis (06) meses anteriores a la fecha límite de entrega de las ofertas.

4.10 Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no es inferior al plazo del contrato y un (1) año más, articulo 6° Ley 80 de 1993.

  - Acreditar con la certificación respectiva, expedida por el revisor fiscal o el representante legal, según sea el caso, del pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar.

  - Una propuesta por oferente: Cada Oferente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o como integrante de un consorcio o unión temporal. El Oferente no podrá ser socio de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las sociedades anónimas abiertas. El licitante que presente más de una propuesta o participe en más de una de ellas quedará descalificado en todas ellas.

  - Presentar las propuestas acompañadas de los anexos que se exigen.

5. CRONOGRAMA, ETAPAS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA

ENERO 17 DE 2005: Publicación de acto administrativo que da apertura el presente proceso contractual

ENERO 17 DE 2005: Publicación en página de web de la Universidad del Cauca,  del  proyecto de  pliego de condiciones en borrador.

Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones que deseen realizar los proponentes podrán ser presentados hasta el día veintiséis (26) de Enero de 2005 hasta las 5:00 PM,, en la Facultad de Ingeniería Civil (Decanatura) de la Universidad del Cauca; o pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: viceadm@unicauca.edu.co, con copia a d-civil@unicauca.edu.co. o por escrito a la siguiente dirección a la Vicerrectoría Administrativa  Calle 5 # 4-70, Popayán, Cauca, Colombia, o por fax 8209800 ext.2205  dicho pliegos permanecerá en la página web hasta la finalización del proceso contractual.

No se aceptarán con posterioridad a la fecha del cierre de la invitación a cotizar, observaciones, ni solicitud de aclaraciones a los pliegos, so pena de ser rechazadas por extemporáneas. Para la hora de recibido de los documentos, se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa, o la indicada por el fax de esta misma dependencia, o la hora de recibido del mensaje por el servidor de correo de Unicauca.

ENERO 21 DE 2005: Audiencia de aclaraciones. Se realizará en el Auditorio Gregorio Caicedo de la Facultad de Ingeniería Civil a las 3:00 PM.

ENERO 21 DE 2005:  Realización de la visita al sitio de la obra, a las 9:00 AM, con sitio de reunión en el Parqueadero de la Facultad de Ingeniería Civil, a la que deberán asistir quienes estén interesados en presentar oferta o su delegado, quien debe ser un profesional de Ingeniería Civil o Arquitectura.  La visita de obra  no es de carácter obligatoria y de ella se expedirá un certificado  que deberá ser anexado en la presentación de la propuesta.

ENERO 27 DE 2005: Presentación de las respuestas a las observaciones realizadas por los eventuales proponentes al proyecto de pliego de condiciones por parte del comité de Facultad de Ingeniería Civil, a la Junta de Licitaciones y Contratos, decisión  y publicación en la página web institucional sobre las mismas.

FEBRERO 01 DE 2005: Publicación  en la página web institucional de la Universidad del Cauca  de los pliegos definitivos.

ENERO 21 AL 8 DE FEBRERO DE 2005: Venta de pliegos de condiciones. Hasta las 4:00 PM

FEBRERO 01 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2005: Aclaraciones técnicas al pliego de condiciones, que deseen realizar los proponentes podrán ser presentados hasta el día cinco (5) de Febrero de 2005 hasta las 4:00 PM, en la Facultad de Ingeniería Civil (Decanatura) de la Universidad del Cauca; pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: viceadm@unicauca.edu.co, con copia a d-civil@unicauca.edu.co. o por escrito a la siguiente dirección a la Vicerrectoría Administrativa  Calle 5 # 4-70, Popayán, Cauca, Colombia, o por fax 8209800 ext.2205  dicho pliegos permanecerá en la página web al menos hasta el día cinco (5) de Febrero de 2005 a las 10:00 AM.

No se aceptarán con posterioridad a la fecha del cierre de la invitación a cotizar, observaciones, ni solicitud de aclaraciones a los pliegos, so pena de ser rechazadas por extemporáneas. Para la hora de recibido de los documentos, se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa, o la indicada por el fax de esta misma dependencia, o la hora de recibido del mensaje por el servidor de correo de Unicauca.

FEBRERO 07 DE 2005: Presentación de las respuestas de las aclaraciones técnicas al pliego de condiciones, por parte del comité designado por la Facultad de Ingeniería Civil, ante la Junta de Licitaciones y Contratos, para su aprobación y publicación en página web y publicación en página web.

FEBRERO 09 DE 2005 Cierre de recepción de propuestas que deberán ser entregados en sobres cerrado de acuerdo al numeral 8.2 del presente documento, hasta las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM) en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa Calle 5 No. 4-70 Primer piso del Claustro de Santo Domingo de la Ciudad de Popayán.

Para la hora de recibido de los documentos, se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa

FEBRERO 09 DE 2005 Audiencia de apertura de propuestas, que se realizará en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad a las DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA (10:30 AM).  De dicha audiencia se levantará un Acta.

FEBRERO 09 AL 12 DE 2005: Revisión y Evaluación de propuestas por parte de la Facultad de Ingeniería Civil (Decanatura) de la Universidad del Cauca y de la Oficina Jurídica de Unicauca.

FEBRERO 14 DE 2005: Presentación del Informe de calificación y evaluación de las propuestas  que hayan cumplido con la totalidad de las exigencias técnico-jurídicas, ante la Junta de Licitaciones y Contratos, para su aprobación y publicación en la pagina web.

FEBRERO 14 AL 18  DE 2005: Las observaciones al informe de evaluación y calificación que deseen realizar los proponentes podrán ser presentados hasta el día dieciocho (18) de Febrero de 2005 hasta las 4:00 PM, en la Facultad de Ingeniería Civil (Decanatura) de la Universidad del Cauca; pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: viceadm@unicauca.edu.co, con copia a d-civil@unicauca.edu.co. o por escrito a la siguiente dirección a la Vicerrectoría Administrativa  Calle 5 # 4-70, Popayán, Cauca, Colombia, o por fax 8209800 ext.2205.

FEBRERO 21 DE 2005 Audiencia para el sorteo de la formula de adjudicación de la obra objeto de la presenta convocatoria que se llevará a cabo a las CUATRO TREINTA (4:30 PM), en las oficinas de la Facultad de Ingeniería Civil (Decanatura) de la Universidad del Cauca. Apertura de las propuestas económicas de las ofertas elegibles en los aspectos técnico-jurídicos.

FEBRERO 22 A 26 DE 2005 Estudio de las propuestas económicas de las ofertas elegibles, por parte del comité técnico.

FEBRERO 28 DE 2005: Presentación de informe de Evaluación, Calificación y orden de elegibilidad de las propuestas, por parte del Comité Técnico a la Junta de Licitaciones y Contratos y publicación del mismo.

FEBRERO 28 A 3 DE MARZO DE 2005. Las observaciones al informe de Evaluación, Calificación y orden de elegibilidad de las propuestas, que deseen realizar los proponentes podrán ser presentados hasta el día tres (3) de Marzo de 2005 hasta las 4:00 PM, en la Facultad de Ingeniería Civil (Decanatura) de la Universidad del Cauca; pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: viceadm@unicauca.edu.co, con copia a d-civil@unicauca.edu.co. o por escrito a la siguiente dirección a la Vicerrectoría Administrativa  Calle 5 # 4-70, Popayán, Cauca, Colombia, o por fax 8209800 ext.2205.

MARZO 8 DE 2005: Audiencia  de adjudicación del contrato de obra que se llevará a cabo a las CINCO (3:00 PM), en las oficinas de la Facultad de Ingeniería Civil (Decanatura) de la Universidad del Cauca.

6. CONDICIONES GENERALES

6.1   VISITA DE OBRA

Se realizará una visita a al sitio de la obra, el día VEINTIUNO (21) del  mes de Enero  de 2005 a la 9:00 A.M., siendo el sitio de encuentro el Parqueadero de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca

La visita al sitio de la obra no es de carácter obligatorio y debe ser efectuada por los oferentes o su representantes debidamente autorizados por escrito mediante poder autenticado por notario público, quienes acreditarán su calidad de ingenieros civiles o de arquitectos identificados con su matricula profesional y la cedula de ciudadanía; sin excepción alguna los representantes solo podrán asistir en representación de una sola firma presentando el poder otorgado. Esta visita se hará en el lugar, fecha y hora señalada; en la visita se hará inspección al lugar donde se efectuará la obra para obtener la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de la obra.

La constancia será expedida por el funcionario designado por la Universidad del Cauca.

  - PRORROGA DE LA CONVOCATORIA

El plazo o cronograma señalado para la convocatoria, es decir, el tiempo transcurrido entre la apertura y el cierre, podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, por conveniencia para la administración o por solicitud de las dos terceras (2/3) partes de quienes adquirieron el pliego, sin que dicha prórroga supere la mitad del plazo inicial.

6.3   ACLARACIONES TÉCNICAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

Lo anterior no impide que los proponentes, puedan solicitar por escrito aclaraciones técnicas adicionales  sobre el pliego de condiciones. Estas deben dirigirse a la Facultad de Ingeniería Civil (Decanatura) de la Universidad del Cauca, y obtendrá por parte de ésta, las aclaraciones del caso, las cuales se publicarán en la página web de la Universidad del Cauca. No son admisibles las consultas telefónicas ni las visitas personales.

6.4	ADJUDICACION DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

El plazo para la adjudicación o declaración desierta de la presente convocatoria es hasta el día ocho  (8) del mes de marzo de 2005, adjudicación que se hará en Audiencia Pública y comunicada  mediante resolución motivada.  En caso de que la Universidad decida modificar la fecha de adjudicación esta será informada a través de la página Web.

En la Resolución se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar; si su oferta se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste, en el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto.

6.5   RESOLUCION DE ADJUDICACION

La resolución de adjudicación será notificada al proponente seleccionado y comunicada a los no favorecidos, a través de la pagina web,  dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución declarando desierta la convocatoria, será comunicada de igual manera dentro del mismo plazo.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

6.6   LEGALIZACION DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá suscribir el contrato y legalizarlo dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y lo legaliza dentro del plazo señalado, la Entidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los tres (03) días siguientes.

6.7  ESPECIFICACIONES TECNICAS

La descripción general de las actividades, cantidades de obra se encuentran consignadas en el cuadro de cantidades de obra del pliego de condiciones que está publicado en el presente documento de la página web de la Universidad del Cauca (www.ucauca.edu.co).  Las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar conjuntamente con los planos y documentos que soportan esta licitación será entregado con la presentación del recibo de pago del pliego de condiciones en CD.

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el presente pliego de condiciones.  La Universidad del Cauca no acepta ofertas alternativas.

NOTA: CUALQUIER CAMBIO EN LAS ESPECIFICACIONES Y/O CANTIDADES DE OBRAS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

7. RECEPCION Y PRESENTACION DE OFERTAS

7.1 Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta.

7.2  La propuesta debe presentarse foliada en original y copia, escrita en cualquier medio mecánico, en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en sobres cerrados y sellados. En los sobres debe marcarse claramente el objeto, el número de la Convocatoria, el nombre y la dirección del proponente. La propuesta deberá ser entregada en la Vicerrrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca en la Calle 5  No. 4-70, en día y hora indicada en este documento.  Los proponentes deben adjuntar todos los documentos exigidos en el pliego de condiciones, de tal manera que el número de folios de los cuadernillos coincida exactamente y además contener toda la información solicitada en este pliego de condiciones que permita la comparación objetiva frente a las demás ofertas.

Para este efecto los proponentes deberán examinar cuidadosamente el pliego e informarse de todas las exigencias y circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la convocatoria o el contrato y sus costos.

El sobre #1 debe contener la propuesta técnico-jurídica y el sobre #2 debe contener la propuesta económica

7.3  La propuesta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

7.4  Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por cuenta del contratista.

7.5  No se aceptarán propuestas enviadas vía fax o entregadas en otras oficinas de la Universidad del Cauca, ni las entregadas después de la fecha y hora señalada.

7.6 Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en el articulo 8° numeral 1. Literales g) y h) de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 4º del Decreto 679 de 1.994, al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación.

  - Cuando el proponente no allegue con su oferta algunos de los documentos aquí solicitados, La Universidad del Cauca a través de la Vicerrectoría Administrativa solicitará al proponente el documento quien contará con un día hábil para allegar, sin que por ello el oferente pueda completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.

7.8 Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la Universidad del Cauca, para constatar y verificar toda la información que en ella suministren

8. ACTO DE CIERRE DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

Se llevará a cabo en sesión pública:

FECHA:    FEBRERO NUEVE (09) DE 2005

LUGAR:   Vicerrectoría Administrativa Calle 5 No. 4-70 Primer piso del Claustro de Santo Domingo de la Ciudad de Popayán

HORA:     10:00 AM

Para la hora oficial de recepción se tendrá en cuenta la hora señalada en el reloj radicador ubicado en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca.

De dicha diligencia se levantará un acta, en la que se dejará constancia de las ofertas recibidas, la cual será suscrita por el Vicerrector Administrativo y los Profesionales Universitarios designados por la Facultad de Ingeniería Civil, y en general, por quienes a la misma concurrieron.

Una vez cerrada la convocatoria no podrán adicionarse, modificarse o reemplazarse las oferta recibidas.

La Universidad del Cauca podrá solicitar las aclaraciones que estime indispensables. En ejercicio de esta facultad no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas.

9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA.

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la propuesta, el presente pliego de condiciones, los adendos que se le realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA SON LOS SIGUIENTES:

9.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS (SOBRE #1)

a   INDICE GENERAL DE LA PROPUESTA.

Cada propuesta y sus copias, deberá llevar un índice de su contenido donde se relacionen en forma clara los documentos de la misma debidamente foliados.

b CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Para ser tenida en cuenta la propuesta, deberá utilizarse el modelo suministrado en este pliego de condiciones y ser suscrita por el representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello. ver anexo No. 1. En caso que el proponente sea un consorcio o unión temporal deberá indicarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, quines no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Universidad. Esta carta debe presentarse tanto en la oferta económica como en la técnico-jurídica

c. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada y cancelada por el proponente con la siguiente información:

BENEFICIARIO:	La Universidad del Cauca,

FIANZADO:		El Oferente

VIGENCIA. 		Noventa (90) días Calendario, a partir de la presentación de la propuesta.

CUANTIA: Mínimo del Diez (10%) del valor total de la oferta, incluido IVA si es del caso.

Esta garantía, debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia.

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no suscribe la póliza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución de adjudicación.

Se aceptarán las garantías de seriedad, cuya cuantía sea igual o mayor al 10% de la oferta incluido IVA, o en su defecto, que su diferencia no sea mayor al  uno por ciento (1%) del valor total de la oferta

d. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

Las personas jurídicas de Derecho Privado deberán adjuntar para ser tenidas en cuenta la propuesta, el correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio, sobre existencia y representación legal.

El certificado de existencia y representación legal debe contener las facultades del representante legal y la vigencia de la sociedad, la cual no puede ser menor a la duración del contrato y un (1) año más. La fecha de expedición no podrá ser anterior a treinta  (30) días calendario  de la fecha de cierre de la convocatoria.

En el evento de que el representante legal no tenga facultad para presentar la propuesta y suscribir el contrato por exceder las cuantías señaladas en el respectivo documento, deberá para ser tenida en cuenta la propuesta, anexar la correspondiente autorización del órgano social competente.

e.   CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO

Deberá anexarse Certificado de la Cámara de Comercio en el Registro Único de Proponentes que debe reflejar la capacidad de contratación como constructor y la imposición de multas y sanciones en caso de que hayan existido.  A la fecha del cierre de recepción de propuesta, es decir el NUEVE  (9) de FEBRERO de 2005, la inscripción en el Registro Único de Proponentes del oferente deberá estar vigente, La fecha de expedición no podrá ser anterior a treinta  (30) días calendario  de la fecha de cierre de la convocatoria.

f.	ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Deberá presentarse el Acta de la Junta de Socios en la que se faculte al representante legal, para contratar y comprometer a la sociedad en cuantía igual o superior al valor de la oferta en el evento de estar limitado en este aspecto.

g.	CONSORCIO Y/O UNIONES TEMPORALES

Para el caso de Consorcios o Uniones temporales: En caso de existir consorcios o uniones temporales deberán presentar además de los requisitos anteriores el documento de constitución que debe ajustarse a lo señalado por el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 856 de 1994.  Para determinar la capacidad de contratación de consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta la sumatoria de todos los integrantes.  En todo caso la capacidad de contratación, la experiencia especifica y el capital de trabajo de una cualquiera de las partes que conforman el consorcio o unión temporal no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) de la mínima requerida en el pliego de condiciones.

h. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA Y COMPROMETER CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:

Si el proponente es un consorcio o unión temporal, deberá acreditarse su constitución, objeto, duración, designación del representante, facultades y limitaciones del representante, clase de responsabilidad de los miembros, participación, designación de su representante, información sobre las reglas básicas que regulan la relación entre sus miembros y su responsabilidad, que no podrá ser inferior al término de duración del contrato y un año más de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 80 de 1993. Los integrantes de consorcios o uniones temporales quedan inhabilitados para presentar otra propuesta individual o a través de otra Unión Temporal.

J. DEMAS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LOS NUMERALES 4 Y 7 DEL PRESENTE PLIEGO DE LICITACIONES.

9.2 DOCUMENTOS TECNICOS (SOBRE #1)

a    EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE

El proponente debe relacionar hasta tres (3) contratos en construcción de edificaciones, ejecutados donde haya sido contratista o constructor de obra. Esta experiencia debe ajustarse a los siguientes requerimientos:

- Construcción de estructura en concreto como mínimo de tres pisos.

- Área total certificada de 5.000 M2 como mínimo.

- El área de una de las obras certificadas debe ser por lo menos el 60% de la citada anteriormente.

El resumen de la experiencia del proponente, se deberá acreditar mediante certificaciones donde se pueda verificar la experiencia solicitada y que como mínimo debe contener:

- Nombre de entidad contratante (constructora).

- Objeto del contrato (construcción).

- Fecha de iniciación y terminación del contrato (construcción) (DD/MM/AA).

- Firma del funcionario competente.

- Dirección y teléfono entidad contratante (certificadora)

- Área intervenida

La Universidad del Cauca se reserva el derecho de verificar o solicitar durante la evaluación, hasta la adjudicación, la información y soportes que considere convenientes tales como certificaciones, pagos de impuestos de timbre, copias de los contratos, actas de liquidación y demás documentos que considere necesarios para confirmar la información presentada. En caso de no acreditarla en este lapso la propuesta será descalificada.

Se le dará validez a la experiencia obtenida como Interventor de Obra o Residente (Director) de obra, anexando información que se ajuste a los requerimientos citados en los parágrafos anteriores, la cual debe estar certificada por la entidad contratante (en caso de empresa constructora, se debe anexar copia del contrato que demuestre el vinculo laboral o de prestación de servicios profesionales) y donde conste el tiempo de dedicación. Así: Para Residentes y/o Directores de obra se valorará el 50% del área certificada. Para Interventores (contratistas) se valorará el 40% del área certificada. Estos valores se valorarán proporcionalmente al tiempo de dedicación si este no es de tiempo completo.

Las certificaciones que no contengan la información que permita su evaluación, no serán tenidas en cuenta, salvo en el caso que se anexe a la propuesta copia del respectivo contrato o documentos soportes que sean del caso, de donde se tomará la información que falte en la certificación.

b.   EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA OBRA

El proponente debe considerar en su propuesta el siguiente personal profesional, el cual será exigible al favorecido antes de inicio de las obras objeto del presente del contrato. No se requiere la presentación de estos documentos con la oferta, y se relacionan para efectos del cálculo de costos del proponente. Este personal debe ser aprobado por la Universidad antes de vincularlo a la obra

Un Director de Obra: Dedicación 50% del tiempo (El proponente puede ser el Director de Obra)

- Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con matrícula profesional vigente y experiencia general mayor a 10 años contados desde su fecha de grado.

- Certificación de experiencia específica como director de obras de edificaciones que cumplan al menos con un 50% a las exigencias del literal a) del presente numeral 9.2. La Universidad del Cauca se reserva la aceptación o no del profesional propuesto

- Hoja de vida con toda la experiencia profesional.

- Fotocopia de la tarjeta profesional y vigencia no mayor a 6 meses de la misma.

Un Residente de Obra: Dedicación 100% del tiempo

- Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con matrícula profesional vigente y experiencia general mayor a 5 años contados desde su fecha de grado.

- Certificación de experiencia específica como director y/o residente de obras de construcciones que se ajusten en área al menos al 20% a las exigencias del literal a) del presente numeral 9.2. La Universidad del Cauca se reserva la aceptación o no del profesional propuesto.

- Hoja de vida con toda la experiencia profesional.

- Fotocopia de la tarjeta profesional y vigencia no mayor a 6 meses de la misma.

c.   ESTADOS FINANCIEROS Y DECLARACION DE RENTA:

El proponente deberá anexar los siguientes documentos:

- Estados financieros básicos y declaración de renta del año 2003, acompañado de sus respectivas notas y debidamente firmados por el Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal (para los casos en que la firma esté obligada a tener revisor fiscal, ya sea por norma interna o por ley).

- Certificación de los Estados Financieros conforme a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995 (sin esta certificación los estados financieros no pueden aceptarse y en tal caso no se puede aceptar la propuesta).

- Dictamen del revisor fiscal o contador independiente, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley 222 de 1995 (para los casos en que la firma esté obligada a tener revisor fiscal, ya sea por norma interna o por ley).

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente del Contador y del Revisor Fiscal  expedido por la Junta Central de Contadores con vigencia no superior a tres (3) meses. (Este documento es subsanable).

Los Consorcios y Uniones Temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes.

Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal Colombiana.

Se deberá adjuntar fotocopia legible de la Declaración de Renta del año 2003, con su respectiva Conciliación Fiscal de Renta y Patrimonio, en caso de ser necesaria, en concordancia con los artículos 583 y 620 del Estatuto Tributario.

Cuando el Proponente no cumpla con la condición de declarante, en reemplazo de la declaración de renta debe anexar una certificación firmada por un contador público certificando la causal de no declarante.

A las personas naturales se les exigirá: Declaración de renta o en su defecto el certificado de ingresos y retenciones, e inscripción en el RUT.

La omisión en la presentación de la oferta de los estados financieros y la declaración de renta, el certificado de ingresos y retenciones o el RUT no será subsanables y generará el rechazo de la propuesta.

CAPACIDAD FINANCIERA

La Universidad del Cauca verificará la información suministrada contra la Declaración de Renta (y su conciliación si es del caso), descalificando los proponentes que presenten diferencias no explicadas a través de la Conciliación Fiscal de Renta y Patrimonio. Luego de dicha verificación, La Universidad calculará los indicadores financieros y verificará el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación; en caso de no cumplir alguna, se rechazará la propuesta. La información financiera se obtendrá de los valores consignados en la inscripción en el RUP de la Cámara de Comercio

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo	=	Activo Corriente – Pasivo Corriente

Capital de trabajo > =  10% del Valor total de la oferta (incluido IVA)

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 60% del capital de trabajo mínimo requerido y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado

Solvencia:   Deberá ser igual o mayor a uno punto cinco (1.5)

Solvencia	=	Activo Corriente	> = 1.5

Pasivo Corriente

Nivel de Endeudamiento:   Deberá ser menor o igual al cero punto cuarenta ( 0.40)

Nivel de Endeudamiento	=	Pasivo Total	< = 0.40

Activo Total

Para consorcios y uniones temporales los índices de Solvencia y Nivel de Endeudamiento se harán tomando el promedio de los índices individuales de cada uno de sus integrantes

Relación Patrimonial:

El valor total del patrimonio deberá ser mayor o igual a 1/5 del valor de la propuesta.

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 60% del patrimonio mínimo requerido y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado

La entidad evaluará las condiciones anteriores para verificar la capacidad del proponente en el respaldo de sus obligaciones, y si se encuentra en causales de disolución o liquidación obligada.

Para consorcios y uniones temporales, se consolidarán los estados financieros de las firmas que lo integran y sobre estos estados financieros consolidados se realizará la evaluación financiera

9.3. CUADRO COMPARATIVO Y CLASIFICACION FINAL DE PROPUESTAS

Con base en las revisiones de los diferentes factores técnico – jurídicos antes reseñados, se elaborará por parte de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, un listado de las propuestas eliminadas aclarando las razones de incumplimiento, declarando como hábiles aquellas propuestas que en un todo cumplan con las condiciones exigidas.

9.4 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE #2)

a.  CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Para ser tenida en cuenta la propuesta, deberá utilizarse el modelo suministrado en este pliego de condiciones y ser suscrita por el representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello. ver anexo No. 2.

.

b.   VALOR DE LA OFERTA:

La propuesta deberá presentarse en el cuadro de cantidades y valores unitarios y valores totales cuyo formato se anexa

Deberá presentarse el cuadro de cantidades de obra y presupuesto que contenga  los precios unitarios de todos y cada uno de los ítem de la obra especificada, así como los valores que resulten de multiplicar las respectivas cantidades de obra del proyecto por los precios unitarios, consignando el precio total. Este cuadro no se podrá adicionar, modificar, suprimir o en todo caso alterar la información contenida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las ofertas, de lo contrario generará el rechazo de la propuesta. Igualmente, si este cuadro de cantidades, precios unitarios y valor total de la propuesta no está debidamente firmado por quien está en la obligación legal de realizarlo, la Universidad lo entenderá como falta de ofrecimiento en el aspecto económico lo cual llevará al rechazo de la propuesta.

La suma de estos valores más los porcentajes debidamente discriminados de administración, imprevistos y utilidades (AIU), incluido el IVA sobre las utilidades será el valor total de la propuesta, pero como más adelante se explica, para efectos de adjudicación, el valor a tener en cuenta será la sumatoria de los costos directos e indirectos, antes del IVA.

El presupuesto por ítems y capítulos deberá presentarse de acuerdo al formato que se suministrará en la página web de la Universidad del Cauca, el cual no podrá ser modificado en su contenido.

No es necesario anexar los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los ítems. Estos se harán exigibles a la oferta seleccionada dentro del plazo dado para la legalización del contrato los cuales deberán tener desglosando costo directo e indirecto e indicando el porcentaje de AUI aplicado.  Se deberá indicar además, qué porcentaje corresponde a cada uno de los componentes (Administración, Utilidad, Imprevistos).

El oferente ganador deberá presentar antes del inicio de las obras objeto del contrato, el respectivo cronograma de obras desglosado para cada una de las actividades expresando los porcentajes de avance semanales, el cual servirá como referencia para la valoración del cumplimiento parcial y total en el avance de la obra.

c.  La propuesta se presentará impresa en idioma castellano en original y copia, firmada por la persona que la suscribe, foliada en forma consecutiva ascendente. El original y copia de la propuesta económica debe estar acompañado del cuadro de cantidades, precios unitarios y valor total de la propuesta en medio magnético. Deberá certificar que ha leído la totalidad de los pliegos de licitación de esta propuesta, al igual que los planos de diseño entregados en CD, y que conoce y acepta sus términos, especificaciones y condiciones.

d.  La propuesta se deberá presentar en sobres sellado, y debidamente identificados.

e.  Debe presentarse sin  enmendaduras, borrones, tachaduras, raspaduras, que hagan dudar de sus condiciones;  cualquier enmendadura para ser considerada, debe ser aclarada expresamente por el oferente en la propuesta.

f.  En el lugar, día y hora indicada se abrirán las propuestas económicas de aquellos proponentes que no hayan sido eliminados por el incumplimiento de aspectos técnicos y jurídicos, fecha que coincide con el sorteo de la fórmula de adjudicación y se elaborará un acta dando a conocer a los asistentes los siguientes datos:

NOMBRE DEL OFERENTE

VALOR DE LA OFERTA

FORMULA SELECCIONADA POR SORTEO

1O. FORMA DE PAGO

Los servicios de arquitectura e ingeniería están sujetos al IVA, para lo cual el proponente debe informar dentro de la oferta el régimen al cual está inscrito, el número de registro único tributario (RUT), y anexar copia de esta inscripción.

Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios unitarios fijos vigentes durante la duración de la obra.

La Universidad del Cauca pagará al contratista, un anticipo del 50% del valor total del contrato, y el saldo sobre actas parciales de acuerdo con el  desarrollo del mismo, sobre las cuales se amortizará un 50%.

Dichos recursos deberán manejarse en cuenta separada a nombre del contratista y la entidad estatal, y los rendimientos que llegaren a producir los recursos pertenecen a la Universidad del Cauca, de acuerdo a las normas vigentes.

11. GARANTÍAS

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor de la Universidad las siguientes pólizas:

- Póliza de buen manejo de anticipo por el 100% del valor del mismo y con vigencia de la duración de la obra y seis (06) meses más.

- Póliza de cumplimiento con vigencia de doce (12) meses equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la obra

- Póliza de responsabilidad civil extracontractual con vigencia de doce (12) meses equivalente al treinta por ciento 30% del valor total de la obra

- Póliza por pago de prestaciones sociales y salarios con vigencia igual al término de la duración del contrato y tres (03) años más, y cuantía del 5% del valor total del contrato.

- De acuerdo a las normas legales vigentes, se obvia el requisito de presentación de la póliza de seguro de vida y accidentes, aceptándose únicamente la existencia de afiliación a una EPS, con una vigencia igual a la duración del contrato.

- Póliza de calidad y estabilidad de la obra con vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de entrega final de obra y  equivalente al 50% del valor final liquidado.

Para la liquidación del contrato el contratista deberá anexar los paz y salvos correspondientes al pago de impuestos parafiscales (ICBF, COMFACAUCA, SENA, DE SEGURIDAD SOCIAL DE SUS TRABAJADORES) y a los que haya lugar.

12. ASPECTOS JURÍDICOS

La evaluación jurídica tiene como fin determinar si las propuestas se ajustan a los requerimientos del pliego de condiciones y normas vigentes, por lo cual, no concede puntaje alguno pero de ella puede resultar el rechazo de la propuesta.

13. CRITERIOS DE ADJUDICACION

13.1 ESTUDIO DE PROPUESTAS Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN

a. Las propuestas serán estudiadas individualmente teniendo en cuenta los aspectos técnicos y jurídicos para posteriormente calificarlas tal como se indica en el presente pliego.

b. Las correcciones al presupuesto ofrecido por error aritmético, no deben ser superiores al 1,0% del valor total de la oferta, por exceso o defecto; en tal caso se eliminará la oferta.

c. La adjudicación se hará a aquella propuesta que resulte favorecida de acuerdo a la formula sorteada en la Audiencia de Adjudicación y en los términos expresados en el numeral 15.

13. 2 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACION

La Universidad del Cauca declarará desierta la licitación en los siguientes casos:

a) Cuando no se presente propuesta alguna o cuando falte voluntad de participación.

- Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al pliego de condiciones.

La declaratoria de desierta únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo, en el cual se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a ésa decisión.

14.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Con el diligenciamiento del cuadro de cantidades de obra, el proponente acepta que conoce en su totalidad las especificaciones técnicas. Cualquier cambio en las cantidades de obra entregados en el formato anexo No. 02, será motivo de descalificación de las propuesta.  Así mismo será motivo de descalificación la propuesta que no cumpla con las especificaciones técnicas, y/o cuando la propuesta es ambigua, incoherente y que induzca a error en su interpretación.

15.  PLAZO DE LA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 7 meses y empezará a contarse a partir de la fecha del Acta de Iniciación de Obra.  Se entenderá en días calendario y por lo tanto, es de exclusiva responsabilidad del contratista ejecutar los cálculos pertinentes de acuerdo con el programa de trabajo entregado a la Universidad.   El pago de salarios a sus trabajadores por jornada supletoria o en domingos o festivos, que sea necesario laborar para cumplir con el caso contractual, lo mismo que los mayores costos por utilización de maquinaria adicional si los tuviere y demás recursos que se empleen con este propósito serán por cuenta del contratista.

| OBRA | TIEMPO ESTIMADO UNIVERSIDAD DEL C AUCA |
| --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | SIETE MESES (7) |

16.  FACTOR DE ADJUDICACIÓN:

La obra descrita objeto del presente pliego de condiciones, será adjudicada de la siguiente manera:

- Se entiende por oferta hábil la que no sea eliminada por aspectos técnicos, jurídicos o aritméticos y se encuentra corregida de acuerdo a lo enunciado en el presente documento.

El valor de la propuesta no podrá superar el valor del presupuesto oficial, ni tampoco podrá ser inferior al 90% del mismo, so pena de rechazo de la propuesta.

- Fórmulas a utilizar.

La Universidad del Cauca, empleará tres fórmulas a utilizar para la adjudicación, y de los cuales, mediante sorteo, seleccionará una para definir el proceso.

El día de la apertura de las propuestas económicas, dentro del proceso de apertura pública se realizará el sorteo de la fórmula a utilizar.

Solo podrán participar en este sorteo aquellas propuestas declaradas hábiles.

Consiste en escoger, mediante tres opciones diferentes, los siguientes parámetros, que serán aplicables a cada una de las formulas propuestas:

L inf	=	Límite inferior.

VB min. 1	=	Corresponde al menor valor básico corregido de las propuestas hábiles.

VB máx. 1	=	Corresponde al mayor valor básico corregido de las propuestas hábiles.

FORMULA 1:

Se calculará la media geométrica (MG) de los valores totales de las propuestas hábiles.

MG  =    (V1xV3 x ............x Vn)1/n

Vi = Valor de cada propuesta.

MG = 	Media Geométrica obtenida de la raíz n-ésima con base en n valores de propuestas (antes de IVA) que cumplen todos los requerimientos mínimos.

Se establecerá el promedio de la media geométrica y el presupuesto oficial:

P =   MG  +  Po

2

Donde:

Po =	Presupuesto Oficial

P= 	Promedio de la media geométrica y el presupuesto oficial.

Se seleccionará la propuesta siguiendo una de las siguientes opciones:

OPCIÓN A:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de P redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a cero (0) y menor o igual a treinta y dos (32).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf. .

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.60 * VB min. 1 + 0.40 * VB máx. 1

OPCIÓN B:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de P redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a treinta y tres (33) y menor o igual a sesenta y seis (66).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.70 * VB min. 1 + 0.30 * VB máx. 1

OPCIÓN C:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de P redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a sesenta y siete (67) y menor o igual a noventa y nueve (99).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.80 * VB min. 1 + 0.20 * VB máx. 1

FORMULA 2:

Se calculará la media aritmética (MA) de los valores totales de las propuestas hábiles y el Presupuesto oficial

MA  =    (V1 + V2 + V3 + ............+ Vn + Po)/(n + 1)

Vi = 	Valor de la propuesta.

Po= Valor de la propuesta oficial

MA =Media Aritmética obtenida de la sumatoria de n valores de propuestas (antes de IVA) que cumplen todos los requerimientos mínimos mas una vez el presupuesto oficial.

Se seleccionará la propuesta siguiendo una de las siguientes opciones:

OPCIÓN A:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de MA redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a cero (0) y menor o igual a treinta y dos (32).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf. .

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.75 * VB min. 1 + 0.25 * VB máx. 1

OPCIÓN B:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de MA redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a treinta y tres (33) y menor o igual a sesenta y seis (66).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.65 * VB min. 1 + 0.35 * VB máx. 1

OPCIÓN C:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de MA redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a sesenta y siete (67) y menor o igual a noventa y nueve (99).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.55 * VB min. 1 + 0.45 * VB máx. 1

FORMULA 3

Se calculará el promedio de los cuadrados de los valores totales de las propuestas hábiles (antes de IVA) incluyendo el Presupuesto oficial

____________________

Pp = √ (( (Pn2)+Po2) / (n+1))

Serán descartadas aquellas propuestas que estén por exceso o defecto fuera de un rango del +/- 2% de este promedio exceptuando el presupuesto oficial. Con las propuestas elegibles se hará otro promedio Pp1  con la misma formula anterior considerando tan solo a las propuestas elegibles (Pne), asi:

_____________________

Pp1 = √ (( (Pne2)+Po2) / (ne+1))

Se seleccionará la propuesta siguiendo una de las siguientes opciones:

OPCIÓN A:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de Pp1 redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a cero (0) y menor o igual a treinta y dos (32).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf. .

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.35 * VB min. 1 + 0.65 * VB máx. 1

OPCIÓN B:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de Pp1 redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a treinta y tres (33) y menor o igual a sesenta y seis (66).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.40 * VB min. 1 + 0.60 * VB máx. 1

OPCIÓN C:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de Pp1 redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a sesenta y siete (67) y menor o igual a noventa y nueve (99).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.45 * VB min. 1 + 0.55 * VB máx. 1

- El valor a considerar para cada una  de las propuestas será el resultado de la sumatoria de los costos directos e indirectos (AUI) corregidos, antes de aplicar el IVA respectivo.

- En caso de empate entre dos o más proponentes la adjudicación se hará  a aquella propuesta mas próxima al presupuesto oficial por exceso o defecto, en caso se persistir el empate de hará mediante sorteo.

- La adjudicación será notificada mediante comunicación escrita, previo concepto de la Junta de Compras y Licitaciones, y aprobación del Consejo Superior cuando sea del caso.

17. CONTRATO:

17.1 Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación, el proponente favorecido deberá suscribir con la Universidad del Cauca, el contrato respectivo, con observancia de las normas civiles, comerciales, fiscales y administrativas vigentes.

17.2 Si el adjudicatario no suscribe el contrato y demás trámites necesarios para su ejecución dentro del término señalado, quedará a favor de la Universidad del Cauca en calidad de sanción, el valor de la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.  La no suscripción oportuna del contrato dará lugar a la adjudicación de la obra al proponente que haya ocupado el segundo lugar.

17.3   El contratista tendrá cinco (05) días calendario contados a partir del perfeccionamiento del contrato para constituir las garantías requeridas en el contrato, pagar impuesto de timbre y cancelar derechos de publicación en el Diario Oficial,  si a ello hubiere lugar.

17.4  El plazo de la ejecución rige a partir de la firma del Acta de Iniciación, previo perfeccionamiento del contrato y cancelación del anticipo.  El contratista debe firmar el Acta de Iniciación de Obra, dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la entrega del anticipo.

17.5 El contratista se obliga a atender las instrucciones impartidas por el interventor designado por la Universidad del Cauca.

17.6  El contratista deberá efectuar los ensayos de laboratorio necesarios cada vez que la Interventoría lo exija entregando el respectivo informe.  Estos costos correrán por cuenta del contratista.

17.7   El contratista mantendrá por tiempo completo como mínimo el personal profesional descrito en el numeral 9.2b.  Así mismo debe enviar los contratos suscritos con los profesionales escogidos con el fin de establecer el vínculo laboral con el contratista, documentos que deben presentarse a la firma del contrato.

NOTA: LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA se reserva el derecho de verificar los datos suministrados por el proponente.

18. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El proponente entregará a la Universidad del Cauca, en el momento de la presentación de la propuesta los siguientes documentos debidamente firmados y cancelados:

- Carta de aceptación de las condiciones, debidamente firmada por el proponente de acuerdo al formato que se anexa.

- Deberá certificar que ha leído el cuadro de la cantidades de obra entregados es este documento publicado en la Página web de la Universidad del Cauca, al igual que los planos de diseño entregados CD, que conoce y acepta sus términos y condiciones.

- Constancia de visita de obra.

- Recibo de consignación de la Tesorería de la Universidad del Cauca, por concepto  de adquisición del pliego de condiciones para la obra a ofertar.

- Cuadro de cantidades y precios unitarios.

- Registro Único Tributario RUT

- Póliza de seriedad de la propuesta debidamente firmada y pagada por el diez por ciento del valor total (10%) del valor total de la  propuesta incluido el impuesto a las ventas si es del caso, y con una vigencia de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora del cierre de presentación de las propuestas.

- Certificado de Inscripción en la Cámara de Comercio, vigente a la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

- Copia  Tarjeta Matrícula Profesional y Certificado de Vigencia:

Del proponente cuando es persona natural

De cada uno de los integrantes, cuando el proponente es Unión    Temporal o Consorcio

De quien avale la propuesta en caso de persona jurídica.

El Certificado de vigencia de la matrícula deberá tener fecha de expedición no mayor a seis (06) meses anteriores a la fecha límite de entrega de las ofertas.

- Los enunciados en el pliego de condiciones.

LA FALTA DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS SERÁ MOTIVO PARA LA NO CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA.

MAG. DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

Rector

ANEXO No. 1

OFERTA TECNICO-JURIDICA

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA LA OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán, ________________________________

Señor

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ciudad.

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en el Pliego de condiciones de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para la obra CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que conozco el área donde se realizarán las obras, que he investigado la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes y las fuentes de material de explotación y elaboración de agregados, tanto para la fabricación de concretos como de rellenos.

- Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes a la explotación, transporte y servidumbre de las fuentes de material; lo mismo que otros elementos de acuerdo a las especificaciones de construcción.

- Que he leído, conozco y acepto las cantidades de obra entregados por la Universidad del Cauca, al igual que los planos de diseño entregados en CD.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria

- Que me comprometo a ejecutar totalmente la obra en un plazo de __________________________________________(           )días calendario contados a partir dela entrega del anticipo por parte de la entidad contratante.

Que el valor de mi propuesta esta consignado en el sobre # 2 de la oferta económica.

- Que la presente propuesta técnico-jurídica consta de:

_________________________folios debidamente numerados

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

___________________________________

C.C. No. ____________________________

M.P. No.____________________________

Dirección ____________________________

Teléfono_____________________________

ANEXO No. 2

OFERTA ECONOMICA

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA LA OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán, ________________________________

Señor

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ciudad.

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en el Pliego de condiciones de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para la obra CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que conozco el área donde se realizarán las obras, que he investigado la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes y las fuentes de material de explotación y elaboración de agregados, tanto para la fabricación de concretos como de rellenos.

- Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes a la explotación, transporte y servidumbre de las fuentes de material; lo mismo que otros elementos de acuerdo a las especificaciones de construcción.

- Que he leído, conozco y acepto las cantidades de obra entregados por la Universidad del Cauca, al igual que los planos de diseño entregados en CD.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria

- Que me comprometo a ejecutar totalmente la obra en un plazo de __________________________________________(           )días calendario contados a partir dela entrega del anticipo por parte de la entidad contratante.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO					 $______________________

AUI		(   )%				  	 $______________________

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS  		 $______________________

IVA SOBRE UTILIDAD 	(    )%		  		 $______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA	  	 	 $______________________

DISCRIMINACION DE AUI:

ADMINISTRACIÓN			(   )%		$______________________

IMPREVISTOS				(   )%		$______________________

UTILIDAD				(   )%		$______________________

- Que la presente propuesta consta de: __________________________

folios debidamente numerados

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

___________________________________

C.C. No. ____________________________

M.P. No.____________________________

Dirección ____________________________

Teléfono_____________________________

ANEXO No. 6

DECLARACION JURAMENTADA DE NO DEUDOR

# LEYES  863 DE 2003 Y 910 DE 2004

## Ciudad______________fecha________________

SEÑORES

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Calle 5 No. 4-70

Popayán.

ASUNTO: DECLARACIÓN DE NO DEUDOR.

Yo, _____________________, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de representante legal de la sociedad _________________________________, declaro bajo la gravedad del juramento, que la sociedad que represento no se encuentra en situación de deudor moroso con el Estado, o, en su defecto, haber suscrito acuerdo de pago vigente.

Cordialmente,

Firma ________________________________

Nombre y apellido o Razòn Social

Identificación número____________________

Seleccione con una X según corresponda:

|  | Cédula de Ciudadanía |
| --- | --- |
|  | NIT |
|  | Pasaporte |
|  | Sociedad extranjera sin NIT en Colombia |