| ANEXO C MATRIZ DE RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | CATEGORÍA DEL RIESGO |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA Y/O GARANTÍA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN |
| A D M I N I S T R A T I V O S | El proponente adjudicatario no firma el contrato | Por falta de voluntad del adjudicatario o este no acepta las clausulas estipuladas. |  | X |  | B | M | M |
|  | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato o por la ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A |
|  | Incumplimiento en el pago de las personas vinculadas al contrato | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a los trabajos derivados del contrato. |  | X | X | A | M | A |
|  | El personal del contrato se abstiene de trabajar ante el incumplimiento del pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y/o honorarios | El contratista no puede desarrollar a cabalidad el trabajo debido a la falta de personal. |  | X | X | M | M | M |
|  | Errores en la invitación de carácter involuntario | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos solicitados en la invitación | X |  |  | B | B | B |
|  | Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista | Errores cometidos por el PROPONENTE O ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. |  | X |  | A | M | M |
|  | Propuesta del contratista con pecios artificialmente bajos | El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe el valor del contrato. |  | X |  | A | M | A |
|  | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato | Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista |  | X |  | M | M | M |
|  | Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios relacionados con los trabajos derivados del contrato |  | X |  | M | M | M |
| J U R I D I C O S - L E G A L E S - D O C U M E N T A L E S | Problemas entre personas particulares (Naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales, y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca. | El contratista debe mantener indemne a la entidad y libre de situaciones que puedan efectuar el normal desarrollo del contrato. |  | X |  | B | B | B |
|  | Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato. | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, perfeccionamiento y legalización. |  | X |  | M | B | B |
|  | Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio. | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, perfeccionamiento y legalización. | X |  |  | M | B | B |
|  | Fallece el contratista y/o el Representante Legal | Fallece el contratista actuando el calidad de titular del contrato actuando como persona natural o en calidad de representante legal de la persona jurídica o de la persona plural |  |  | X | B | B | B |
|  | Suspensiones del contrato | El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no generan en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional |  | X |  | B | B | B |
|  | Prórrogas del contrato | El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional a la prorroga no generan en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional |  | X |  | B | B | B |
|  | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo del contrato a ejecutar | El contratista desestima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar |  | X |  | B | B | B |
|  | Abandono del contrato por parte del contratista | El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato |  | X | X | B | B | B |
| F I N A N C I E R O S | Insolvencia del contrato | El contratista no dispone de recursos necesarios para la ejecución del contrato |  | X | X | B | A | A |
|  | Paros sociales ocasionales de comunidades | Movimientos de carácter social que afecten el normal desarrollo del contrato |  |  | x | B | A | M |
|  | Discrepancias entre contratista y supervisor | El contratista no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico |  | X |  | M | M | A |
|  | Precios unitarios | Los efectos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista |  | X |  | M | A | M |
|  | Riesgo Regulatorio de la ley | Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso así como la aplicación de la leu de intervención. | X |  |  | B | B | B |
| F U E R Z A M A Y O R | Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos ,incendios ,fuerzas de la naturaleza | Situaciones de carácter imponderable |  |  | X | M | B | M |
|  | No asegurables | Efecto económico ocasionado por el lucro cesante. |  |  | X | M | M | M |
|  |  | Efecto económico ocasionado por el daño emergente. El daño que corresponde al valor o precio de una actividad contratada ejecutada o en ejecución, bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio a efecto de acciones de terceros en contra de la Entidad no imputables al contratista y que afecta su patrimonio. |  |  |  |  |  |  |
|  | Terrorismo, conflicto armado | Situaciones probables y difíciles de anticipar |  |  | x | M | M | A |

El Proponente: ___________________________