| MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  | CATEGORÍA DEL RIESGO |  |  |
|  | No. | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTÍA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN |
| ADMINISTRATIVOS | 1 | El proponente y/o contratista no firma el contrato | Porque el contratista no quiso firmarlo o no aceptó las cláusulas estipuladas. |  | X |  | B | B | B |
|  | 2 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. Antes, durante y después de la orden de iniciación del contrato. O por la ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A |
|  | 3 | Errores de carácter involuntario | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos presentados por el contratista |  | X | X | B | B | B |
|  | 4 | Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista | El proponente y/o contratista no integra toda la información disponible, para evitar los errores. |  | X | X | A | M | M |
|  | 5 | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato | El contratista no está pendiente de sus obligaciones, así como tampoco de las funciones encomendadas a sus subalternos. |  | X | X | M | M | M |
|  | 6 | Demora en la entrega oportuna, por parte del contratista, de los informes que le corresponden. | El contratista no entrega con la oportunidad debida los informes correspondientes o no los quiere entregar. |  | X | X | M | M | M |
|  | 7 | Fallece el contratista | Fallece el contratista en calidad de persona natural |  |  | X | B | B | B |
|  | 9 | Suspensiones del contrato. | El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional. |  | X |  | M | B | B |
|  | 10 | Prórrogas del contrato. | El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional. |  | X |  | M | B | B |
|  | 11 | Abandono del contrato por parte del contratista | El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato. |  | X | X | M | A | A |
| FINANCIEROS | 12 | Insolvencia del Contratista | El contratista no tiene los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | M | M | M |
|  | 13 | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato |  |  | X | B | B | B |
| FUERZA MAYOR | 14 | Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza. | Situaciones de carácter imponderable |  |  | X | M | B | M |
|  | 15 | Terrorismo | Situaciones probables y difíciles de anticipar |  |  | X | M | B | M |
|  |  | Nombre: _______________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.C: _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |